第十五届中国·海峡项目成果交易会

军民知识产权融合专题展展区

布展设计制作邀请投标公告

为做好第十五届中国•海峡项目成果交易会军民知识产权融合专题展展区布展设计制作工作，受福建省知识产权局委托，福州技术市场根据福建省知识产权局要求，决定对外进行邀请投标，现将有关事项通知如下：

一、招标范围

军民知识产权融合专题展展区布展设计制作。

二、投标人资格条件

（一）经国家工商行政管理部门核准登记注册的企业法人，且财务状况良好；

（二）具有承接会展经验并能出示近三年来承担展览工程业绩的企业在同等条件下具有优先权；

（三）投标人具有大型会展活动场馆布置和组织管理经验。

（四）本工程不接受组成联合体参加投标。

三、投标单位在确认接受招标时必须提供以下资料

（一）单位介绍信（原件）、法人授权书（原件）、被授权人身份证（出示原件，留复印件）；

（二）营业执照副本（出示原件，留复印件）。

四、时间要求

报名时间：2017年5月3日—5月11日（除正常公休外）；

投标截止时间：2017年5月16日上午10：00；

报名地点：福州市古田路能源巷6号二楼福州技术市场

联系人：朱佑健 林少伟

联系电话：0591-83328893  13489115669 13960963601

附件：

1、邀请投标书

2、招标邀请书

3、投标书（技术）

4、投标书（报价）

5、简历表

6、布展合同

7、平面图

福州技术市场

2017年5月3日

附件：1

第十五届中国·海峡项目成果交易会

军民知识产权融合专题展展区

邀请投标书

2017年4月

一、投标人须知

1.招 标 人：福州技术市场。

2.工程地点：福州海峡国际会展中心8号展厅。

3.招标项目的范围与工程内容：第十五届中国·海峡项目成果交易会军民知识产权融合专题展展区设计制作。施工范围总面积280 m2 ，限高6m。

4.工程总工期：合同签订日起至2017年6月22日止。

5.工程质量及布展要求：

（一）主题：军民知识产权融合助力建设新福建。

（二）布展的整体审美要求、光电应用、技术指标、安全性能等相关要求均应符合6·18组委会关于“第十五届中国· 海峡项目成果交易会”参展指南之规范。

（三）优化展馆布局。进一步调整、优化展区布局，加大空间利用率，使展会的整体布局更趋专业化，空间划分更加清晰、合理。展馆各分区应有良好的过度，体现整体性。展台应有良好的视觉灯光效果。

（四）创新布展方式。在展示方式上，突出整体性、实用性、专业性和可看性，在功能上突出项目对接和洽谈，在布展内容上突出创新成果和创新产品的展示，在设计上应发挥创意，力求简洁、大方，布展材料尽量使用可重复利用材料。在展区框架布展上，提倡集约、精致的布展方式，在展区内容展示上，提倡使用高科技电子设备等方式，进一步增加各展区的展示内容和信息量。布展操作流程和材料的使用要严格按照消防安全的规范，杜绝安全隐患。

（五）施工建设质量必须符合国家《室内装饰工程质量规范》，并由施工单位负责展会期间的安全要求及设备维护以保证其正常进行。

6.展馆的展区设置

今年展区拟分五个功能展区：

（一）项目展示区：设置50个展示灯箱、20个展示柜，计划安排展示项目40-50项。

（二）项目对接服务区：设置电脑查询台（可放置电脑两台），供来宾上网查询专利项目；

（三）知识产权咨询台：置于显著、适当的位置。

（四）网上专利成果对接会：设置50吋LED电视机一台（可以接电脑并上网），适当的位置；

（五）LED电视墙：位于展区正门，播放有关知识产权局宣传片。

二、投标人资格

（一）经国家工商行政管理部门核准登记注册的企业法人，且财务状况良好；

（二）具有承接会展经验并能出示近五年来承担展览工程业绩的企业在同等条件下具有优先权；

（三）投标人具有大型会展活动场馆布置和组织管理经验。

（四）本工程不接受组成联合体参加投标。

三、投标单位在确认接受招标时必须提供以下资料：

（一）单位介绍信（原件）、法人授权书（原件）、被授权人身份证（出示原件，留复印件）；

（二）营业执照副本（出示原件，留复印件）。

四、踏勘现场：

（一）投标人需要了解工程现场情况和周围环境的，可自行到工程地点现场踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的相关资料。投标人必须认真细致的踏勘施工现场，并结合施工现场的实际情况进行投标。勘察现场的时间由投标人自行安排，费用由投标人自己承担。

（二）招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论，概不负责。

（三）投标人可为踏勘目的进入招标人的施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。在勘察现场过程中，投标人若发生意外情况，不论何原因所造成，招标人均不负责。

五、工程标的：不高于20万元

六、投标、开标时间及地点：

1.投标开始时间：2017年5月9日上午；

2.投标截止时间：2016年5月16日上午10：00；

3.开标时间：2017年5月20日；

4.投标地点：福州技术市场（古田路能源巷6号）。

七、投标费用：

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

八、投标文件的组成及要求:

（一）投标人编写的投标文件：

提交设计方案一式叁份（正本1份，副本2份）、电子光盘、工程概算书各一份、布展方案90×120cm图板一套、报价文件。

（二）设计方案至少应有详细文字说明以及投标者认为能够体现招标单位布展思想和投标单位设计理念的其它文件。

九、每个投标人原则上报一个方案、一个报价，方案中须注明所采用的布展材料。

十、评标办法：

福州技术市场将成立评标委员会，由评标委员会对通过资格审查的各合格投标人的方案做最后审定，决定中标方案。

（三）本次招标评标办法含两项内容：

1、经评审的新颖设计方案；

2、经评审的合理预算价格。

（四）本次投标不承诺最低报价一定中标。

福州技术市场

2017年 4月28日

附件2

第十五届中国·海峡项目成果交易会

福建省知识产权局专利项目展区

招标邀请书

：

1. “第十五届中国·海峡项目成果交易会”将在今年6月17日-21日如期举行，现决定对今年交易会国家知识产权局、国防知识产权局、福建省知识产权局军民知识产权融合专题展展区进行公开邀请招标。特邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

2. 请凭本邀请书于2017年 5月9日至2017年 5 月16日，将规定的文件送交招标地点的联系人处。

3. 请在收到本邀请书后24小时内（以发出时间为准），以书面的方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快以书面的方式通知我们，谢谢合作。

招标人地址：福州市古田路能源巷6号

电 　　 话： 0591-83328893　13489115669 13960963601

传      真： 0591-83328893

联　系　人： 朱佑键    林少伟

福州技术市场

2017年5月  日

附件3

投  标  书

（技术）

致：福州技术市场：

1. 在研究了“第十五届中国·海峡项目成果交易会”军民知识产权融合专题展展区招标文件和了解了工程情况后，我们愿意按投标报价文件中明确的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同段工程的设计、实施、完成工作。

2. “第十五届中国·海峡项目成果交易会” 军民知识产权融合专题展展区实施内容为 展览区，要求和功能为新颖 、美观，能体现和展示知识产权的重要作用 。

3. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在本投标书内写明的开工期内开工，并在5天内完成本合同工程，达到合同规定的参展要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

4. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

5. 我们同意在从规定的开标之日起，在投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

投标人地址：

邮 政 编码：

电      话：

传      真：

联  系  人：

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

投  标  书

（报价）

致：福州技术市场：

在研究了上述项目的“第十五届中国·海峡项目成果交易会” 军民知识产权融合专题展展区 的招标文件和了解了工程情况后，我们愿意按人民币（大写）               元（          元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的设计、实施、完成工作。

投标人地址：

邮 政 编码：

电      话：

传      真：

联  系  人：

投  标  人：               （盖章）

法定代表人 或其授权的代理人：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5

# 拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高学历 |  | 职 务 |  | 拟在本项目工程中担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |
| 经 历 |
| 年～年 | 参加过实施的工程项目名称 | 担任何职 | 备注 |

说明：(1) 下列人员需填写此表，（每人填一张）：项目经理、技术负责人、质量监督员和专业工程师；

(2) 每张简历表后应附有身份证、毕业证、职称或资格证书的复印件。

(3) 如不够填写，可附另表说明

附件6

布 展 合 同

甲方：福州技术市场

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本展馆布展工程总承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称或项目：第十五届中国·海峡项目成果交易会军民知识产权融合专题展展区布展。

2、工程地址：福州海峡国际会展中心8号展厅。

3、工程内容：参照经甲方确认的效果图进行现场施工安装和撤展。

4、工程造价：     （人民币）。

5、开工日期：2017年6月12日；竣工日期：2017年6月16日。撤展时间：2017年6月22日。（具体时间以甲方最后通报时间为准）

6、材质要求：以甲方确认的效果图、施工图及材料说明为准（参照报价单），详细报价及材料说明附后。

7、质量标准：合格，制作效果符合设计方案预期效果，保证施工安全、展期展览安全及撤展安全。

8、验收时间：甲方应于乙方通知完工后，2017年6月16日中午12：00前进行验收，逾期未验收视为甲方已验收合格。

二、工程承包范围：

承包范围：

三、付款方式：

本合同签订后五日内，甲方向乙方支付工程造价的50%作为预付款，余款在撤展并决算后七日内付清。

乙方帐号：

四、双方责任：

甲方：

A、及时提供展览装修需要的原始图片、资料、展品，并保证其真实合法性，因这方面不及时造成的延误由甲方负责。

B、甲方须保障乙方可操作的时间、条件（如水、电）及场地等，并负责施工现场的安全保卫工作。

C、负责协调展馆及相关部门的关系，并支付电、场租、保安等费用，以确保乙方的布展工作能顺利进行。

D、甲方若提出修改原方案或增补项目，应及时提出并承担由此增加的费用；但若原方案的修改系因乙方设计缺陷导致的，由此造成的费用增加由乙方自行承担。

乙方：

A、中标人须承诺于2017年5月27日至展会结束，指定专人与福州技术市场保持联系，负责布展设计制作的沟通协调事务。

B、严格按照甲方确认的设计方案和约定的材料、规格施工，并保证施工质量。

C、遵守有关部门的规定，保证施工过程的安全。

D、施工期间，随时接受甲方的检查，保证施工过程的安全，并保证展会期间展台的安全。

E、乙方对甲方提出的修改意见应积极配合给予更改，并对增减项目按报价单单价核算送报甲方确认。

F、在展期派专人负责维护，展览结束后，负责组织人员撤展。

五、违约责任：

1、甲方应按合同约定及时付款，如因未能及时付款而导致工程延期，甲方须按银行有关部门逾期付款规定承担滞纳金，由此引发的相关责任由甲方承担。

2、乙方向甲方承诺按合同约定施工、竣工并保证布展质量，若布展质量效果达不到布展方案所体现的质量效果，甲方有权对乙方进行经济处罚，最多可扣减合同总价30%作为处罚。若乙方未能按时完工，由此引发的相关责任由乙方承担。

3、施工过程中，因乙方或其雇员原因导致人身或财产损失的，由此引发的相关责任由乙方承担。

4、展览期间,因质量问题或其他乙方原因引发的事故或不良后果, 由此引发的相关责任由乙方承担。

六、组成合同的文件：

（一）组成本合同的文件包括：

本合同协议书；

预算书；

中标通知书；

投标书及其附件；

图纸。

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等效力，自签订之日起生效。

本合同未尽事宜，经双方协商解决，另订补充协议。

甲方：                      乙方：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

开户银行：                  开户银行：

帐号：                      帐号：

邮政编码：                  邮政编码：

日期：                      日期：

附件7：

平面图